## Slide 1
本周工作总结报告
报告人：郭炜锋、胡勇、武丁泽宇、王益飞

## Slide 2
本周工作
PART ONE

## Slide 3
实验7 ++ 实验8
实验6：软件进度计划与控制
实验7：配置管理总结
实验8：工作量估计与统计分析
整理总结
成果请参见，实验6-8目录文档

## Slide 4
软件进度计划与控制
PART TWO

## Slide 5
项目计划安排
相关输出文档

## Slide 6
综述
相关工具：Microsoft Project
分工协作：
王益飞：Mpp文件的更新
郭炜峰：工作日志更新、课堂问题记录
武丁泽宇：文档编写、追踪维护
胡勇：PPT编写，课堂汇报

## Slide 7
Mpp文档分析
实际时间花费与计划基线时间：
在软件项目计划、软件需求分析、软件需求评审、软件需求复评审花费时间 大致等于 基线时间
实验软件产品改进与展示和软件测试复评审两个实验实际完成时间 小于 基线时间
对于软件测试分析和软件测试评审两个实验，实际完成时间 大于 基线时间
时间总花费统计：
项目目前实际花费709.37小时，还剩85.47小时工作尚未完成，目前完成89%。假设剩余未完成工作内容都能够按照计划完成，则项目共花费794.84小时。

## Slide 8
图表展示

## Slide 9
分析结论
本组实验时间与往年组相近，各成员时间相持平，说明项目分配公平合理
整体规划+每周工作日志汇报的制度是合理的，项目进度有事有所延后，但没有过度拖延
部分计划不充分，折线图跃进明显
认为每周工作日志基本反映实际工作任务，但无法完全精细反映具体的任务量大小

## Slide 10
配置管理总结
PART THREE

## Slide 11
配置管理总结
输出的相关文档
Github commit统计：
小组一共在GitHub上有252次commit

## Slide 12
会议记录

## Slide 13
工作日志

## Slide 14
问题清单

## Slide 15
项目ppt

## Slide 16
项目提交文档

## Slide 17
B组相关的测试用例
PART FOUR

## Slide 18
测试结果输出
参见实验5目录

## Slide 19
测试部分——1

## Slide 20
测试部分——2

## Slide 21
测试部分——3
对IOC模块的测试
扫描注解后初始化的对象与预期相同。
空路径提示错误。
IOC容器能够向指定的对象中注入依赖的值。

## Slide 22
测试结果
首先，由于不太熟悉Blade框架，在b组的测试环境进行测试
其次，在测试过程中，导致测试不太全面，有些问题没有测试出来。
上文所涉及的三部分的测试均通过
不足/问题：
对于createUniqueFileName()的测试中，没有后缀名的文件在现实中是存在的，在查看源代码后发现，该方法根据查找最后一个“.”来进行分割，从而生成一个唯一的文件名
对于createUniqueFileName()的测试中，没有对空文件名进行try…catch的异常检测

## Slide 23
THANK YOU FOR WATCHING