各实验数据统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验1：需求分析 | | | | | |
| 需求文档规模（字数） | 需求项数（RUCM用例描述数量） | 其他模型（类图、顺序图、状态图等，不含非规范的示意图） | 其他模型中包含的元素累积数（节点和边的数量） | 版本更新次数 | 累积工时（含需求修改工时） |
| 8339 | 6 | 无 | 无 | 13 | 84.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验2：需求评审（评审+复评审） | | | | | | |
| 检查单中的检查项数量 | 互评审中给被评审组提出的问题数（评审+复评审） | 接收到的问题数（评审+复评审） | 老师的问题数（含各组存在的共性问题） | 接受并修改的问题数 | 评审报告字数 | 累积工时（不含需求修改工时） |
| 16 | 38 | 56 | 11 | 52 | 5103 | 151.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验3：改进与扩展 | | | | | | | |
| 设计实现规模（字数） | 其他模型（类图、顺序图、状态图等，不含非规范的示意图） | 其他模型中包含的元素累积数（节点和边的数量） | 代码行数 | 问题数 | 修改的问题数 | 版本更新（最大）次数 | 累积 工时数 |
| 4311 | 流程图 | 14 | 1574 | 0 | 0 | 1 | 165 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验4：测试需求 | | | | | |
| 测试需求和测试报告等文档规模（字数） | 测试需求用例数 | 测试（实例）数据数 | 测试类型 | 测试需求文档更新次数 | 累积工时（含需求修改工时） |
| 8647 | 12 | 北航计算机官网全部URL链接（1302） | 功能性测试 | 5 | 104.6 |
| 1 | 3 | 单元测试 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验5：软件测试评审 | | | | | | |
| 检查单中的检查项数量 | 互评审中给被评审组提出的问题数（评审+复评审） | 接收到的问题数（评审+复评审） | 老师的问题数（含各组存在的共性问题） | 接受并修改的问题数 | 评审报告字数 | 累积工时（不含测试需求修改工时） |
| 13 | 26 | 38 | 6 | 44 | 5479 | 111.59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验6：项目计划 | | | | |
| 项目计划书、小组会议记录、和周记等累积字数 | 项目计划表（MPP）中分解的任务项数（含组合任务） | 项目计划的实际工时数 | 项目计划（MPP）更新次数 | 项目累积的实际工时数 |
| 27133 | 206 | 14.51 | 16（部分数据丢失） | 733.37 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验7：配置管理 | | | 实验8：统计分析 | | |
| 版本更新次数（提交次数） | 配置管理报告等累积字数 | 累积工时 | 统计分析项数 | 统计分析报告字数 | 累积工时 |
| 265 | 7468 | 52.08 | 20 | 4121 | 尚未登记 |